АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СПЕШНЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

КУЗОВАТОВСКОГО  РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2024г							                             №  19

Об организации и   проведении  комплекса

работ  по весеннему  благоустройству

территории муниципального образования

Спешневское сельское  поселение

Кузоватовского района

Ульяновской области

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с распоряжением Губернатора Ульяновской области №110-р от 21.02.2024г.  и в целях приведения в соответствии с  санитарными нормами  территории муниципального образования  Спешневское  сельское  поселение, обеспечения комфортного проживания и отдыха населения, администрация муниципального образования Спешневское сельское поселение Кузоватовского района Ульяновской области  постановляет:

1. Объявить и провести на территории муниципального образования Спешневское поселение комплекс работ по весеннему  благоустройству    территорий  населенных  пунктов  поселения с 1 апреля  2024 года   по  2  июля  2024 года.

2. Провести  санитарные пятницы по наведению чистоты и порядка, улучшению санитарного и экологического состояния  территории муниципального образования Спешневское  сельское  поселение  5  апреля, 19 апреля,   17  мая,  31 мая, 14 июня и 28 июня   2024  года.

3. Объявить 27 апреля 2024 года субботник по наведению чистоты и порядка, улучшению санитарного, эстетического и экологического состояния населенных пунктов  муниципального образования  Спешневское  сельское  поселение.

4. Утвердить  и представить в Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области план комплекса работ по  благоустройству территории муниципального образования Спешневское   сельское поселение  Кузоватовского района Ульяновской области (приложение № 1).

5. Утвердить состав комиссии по руководству и организации проведения комплекса работ  по    благоустройству территории муниципального образования Спешневское  сельское  поселение (приложение № 2).

6. Рекомендовать   руководителям  предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории  МО  Спешневское   сельское  поселение   активизировать  и  ввести  практику  проведения  еженедельных  санитарных  дней  (чистая  пятница) по  уборке  закреплённых территорий.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

8. Контроль за исполнением настоящего  постановления  оставляю  за  собой.

Глава   администрации

муниципального образования

Спешневское  сельское  поселение                                                                В.Н.Князькин

Приложение № 1                                                                          к постановлению администрации                                                                          муниципального образования

Спешневское  сельское  поселение

№ 19  от  13.03.2024 г.

План мероприятий о проведении комплекса работ

по  весеннему благоустройству территории муниципального  образования

Спешневское сельское  поселение Кузоватовского района Ульяновской области

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Планируемый объём работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Очистка магистральных и внутриквартальных дорог | тыс. кв.м. | 65 |  |
| 2 | Очистка газонов, цветников, парков, скверов | тыс.кв.м. | 3,5 |  |
| 3 | Очистка кустарников | пог.м. | 130 |  |
| 4 | Стрижка кустарников | пог.м. | 50 |  |
| 5 | Посадка деревьев | шт. | 40 |  |
| 6 | Посадка кустарников | шт. | 35 |  |
| 7 | Окапывание деревьев | шт. | 50 |  |
| 8 | Побелка стволов деревьев | шт. | 50 |  |
| 9 | Окапывание кустарников | пог.м. | 150 |  |
| 10 | Ремонт, покраска скамеек, садовых диванов | шт. | 10 |  |
| 11 | Установка скамеек, садовых диванов | шт. | 5 |  |
| 12 | Вывоз мусора | куб.м. | 150 |  |
| 13 | Ликвидация мест стихийного складирования бытовых отходов | шт. | 1 |  |
| 14 | Очистка от мусора территорий, прилегающих к полигонам твёрдых бытовых отходов и свалкам, и придорожных полос подъездных дорог к полигонам твердых бытовых отходов и свалкам | кв.м. | - |  |
| 15 | Ремонт, покраска урн | шт. | 5 |  |
| 16 | Установка новых урн | шт. | 2 |  |
| 17 | Снятие объявлений, в том числе рекламных | кв.м. | 24 |  |
| 18 | Помывка опор линий электропередач, опор контактной сети | шт. | - |  |
| 19 | Ремонт, покраска контейнеров | шт. | - |  |
| 20 | Установка новых контейнеров | шт. | - |  |
| 21 | Ремонт покраска контейнерных площадок | шт. | - |  |
| 22 | Устройство контейнерных площадок | шт. | - |  |
| 23 | Помывка витражей, окон | тыс.кв.м. | 0,5 |  |
| 24 | Уборка остановочных павильонов | шт | 2 |  |
| 25 | Помывка остановочный павильонов | шт. | - |  |
| 26 | Очистка подвалов от мусора | домов | - |  |
| 27 | Очистка чердаков от мусора | домов | - |  |
| 28 | Ремонт детских игровых площадок, установка | шт. | 1 |  |
| 29 | Завоз песка в песочницы | куб.м. | 5 |  |
| 30 | Планировка газонов | кв.м. | - |  |
| 31 | Посев газонной травы | кв.м. | - |  |
| 32 | Устройство клумб | кв.м./ шт. | 85/20 |  |
| 33 | Посадка цветочной рассады | шт. | 240 |  |
| 34 | Посадка цветов (семена) | кв.м. | 10 |  |
| 35 | Ремонт пешеходных ограждений | пог.м. | - |  |
| 36 | Покраска пешеходных ограждений | пог.м. | - |  |
| 37 | Покраска бордюрного камня | пог.м. | 100 |  |
| 38 | Снос сухостойных и аварийных деревьев | шт. | 0 |  |
| 39 | Проведение весенний осмотр многоквартирных домов | ед. | 6 |  |
| 40 | Проведение весенний осмотр зданий и сооружений организаций бюджетной сферы | ед. | 9 |  |
| 41 | Выдано предписаний об устранении нарушений Правил благоустройства | ед | 5 |  |

Задействовано организаций     __________30________

Задействовано населения         __________180_______

в том числе:

студентов и школьников          ___________100_______

временно безработных граждан     ________________________

граждан, имеющих задолженность

за жилищно-коммунальные услуги -  _______________________

Задействовано техники                        __________6___________

Приложение  №  2

к  постановлению  администрации

муниципального  образования

Спешневское  сельское  поселение

от 13.03.2024г    №  19

СОСТАВ

комиссии  по  руководству  и  организации  проведения  комплекса работ   по   весеннему благоустройству  населенных пунктов  муниципального образования  Спешневское  сельское  поселение

Председатель  комиссии:

Князькин В.Н. –  Глава  администрации   муниципального  образования

Спешневское  сельское  поселение

Зам. председателя комиссии

Топтыгина С.А.  -   ведущий инспектор

администрации  МО  Спешневское  сельское  поселение

Секретарь  комиссии:

Забалуева Л.Г.     – ведущий  инспектор

администрации  МО  Спешневское  сельское поселение

Члены   комиссии:

Жесткова Н.А.  -  ведущий  инспектор

администрации  МО  Спешневское  сельское поселение

Печникова И.В.  -  ведущий инспектор

администрации  МО  Спешневское  сельское поселение

Палаткина М.А.    - ведущий  инспектор

администрации  МО  Спешневское  сельское поселение

Титова С.А.           - ведущий  инспектор

аминистрации  МО  Спешневское  селькое поселение

Чалмаева Т.И.     -   директор  МОУ  ООШ  с.Чириково

( по  согласованию)

Фирсова Г.А.      - директор  МОУ  СШ   с.Стоговка

( по  согласованию)

Кудряшова О.Е.     - директор  МОУ  СШ  с.Чертановка

( по  согласованию)

Лобачева Е.Ф.      - завуч  по учебно-воспитательной работе  МОУ  СШ  с.Стоговка

(филиал с.Спешневка)     (по согласованию)